СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации

__________________ М.Ю.Селютин

«____»_______________2022 г.

Годовой отчет о выполнении

Муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021 – 2023 годы

за 2021 год

Ответственный  исполнитель

муниципальной программы:             	отдел территориального развития

Н.Г.Вернохай

Отчетный период:			         2021 год

Заместитель начальника управления-

начальник  отдела территориального

развития                                                                                          Н.Г.Вернохай

тел. 8/42363/67608

электронная почта: architektura@partizansk.org

2

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021 – 20230 годы

в 2021 году

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021 – 2023 годы утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 12 октября 2020 года № 1294–па, изменения в которую внесены и утверждены постановлениями администрации Партизанского городского округа от 29.01.2021 г. № 80-па, от 12.03.2021г. №378-па, от 22.12.20218г. №2183-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021-2023 годы.

В муниципальная программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» вошли следующие программные мероприятия:

- «Организация подготовки и утверждения документации по планировке территорий населенных пунктов Партизанского городского округа» - (далее – мероприятие № 1);

Согласно программе на 2021 год были определены следующие мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета:

1. Мероприятие «Организация подготовки и утверждения документации по планировке территорий населенных пунктов Партизанского городского округа»:

Основными направлениями Мероприятия №1 является:

Выполнение земельно-кадастровых работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков – 776 700,00 руб.;

Выполнение топографо-геодезических работ территории Партизанского городского округа – 116 375,00 руб.;

Документация по планировке территории для формирования земельных участков территории Партизанского городского округа –  359 000,00 руб.

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета Партизанского городского округа составило 1 252 075, 00 руб., в том числе: организация подготовки и утверждения документации по планировке населенных пунктов ПГО  – 1 252 075, 00 руб.

Выделенные из местного бюджета средства в 2021 году на реализацию программы «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021 – 2023 годы освоены не в полном объеме, что составляет 58,5%, так как в результате не выполнения условий контракта были расторгнуты в одностороннем порядке два контракта (по двум аукционам на сумму 160 900,00 руб и 359 000,00 руб., общей суммой 519 900,00 руб.). 08.12.2021г. расторгнуты договоры в одностороннем порядке и в настоящее время ведется процедура внесения в реестр недобросовестных поставщиков). В результате не выполнения контрактов образовалась сумма неосвоенных средств 519.900.00 руб., и соответственно не освоены четыре территории для многоквартирных жилых домов и не поставлены на кадастровый учет земельные участки 25 многоквартирных жилых домов. Мероприятия программы выполнены не в полном объеме.

Показатель «Доля площади территории под многоквартирными жилыми домами, обеспеченными кадастровым учетом, от общей площади многоквартирной жилой застройки на территории  городского округа» перевыполнен за счет полученной экономии финансовых средств от проведенных аукционов по топографо-геодезическим работам и перераспределения средств на выполнение земельно-кадастровых работ по постановке на кадастровый учет ранее учтенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

Средний показатель индекса эффективности – 135,5

Эффективность использования финансовых средств – 58,5%.

Вывод: Эффективность реализация мероприятий программы по итогам 2021 года составляет – 79,3 -удовлетворительная.

Заместитель начальника управления-

начальник отдела территориального

развития		                                                                               Н.Г.Вернохай

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.)

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021 – 2023 гг. за 2021г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение земельно-кадастровых работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков на территории Партизанского городского округа | всего | 776,70 | 615,80 |
|  |  | местный бюджет | 776,70 | 615,80 |
|  | Выполнение топографо-геодезических работ на территории Партизанского городского округа | всего | 116,375 | 116,375 |
|  |  | местный бюджет | 116,375 | 116,375 |
| 1 | Выполнение документации по планировке территории для формирования земельных участков территории Партизанского городского округа | всего | 359,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 359,00 | 0,00 |
|  | Всего по программе |  | 1 252,075 | 732,175 |

Фактические расходы составляют 58.5%

ОТЧЕТ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Партизанского городского округа» на 2021- 2023 годы  за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | причины не достижения запланированных результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение земельно-кадастровых работ по формированию, постановке на кадастровый учет земельных участков на территории Партизанского городского округа | 02.21 03.21 03.21 04.21 04.21 04.21 06.21 08.21 08.21 08.21 08.21 11.21 | 04.21 04.21 06.21 06.21 06.21 06.21 06.21 08.21 08.21 09.21 11.21 12.21 | 02.21 03.21 03.21 04.21 04.21 04.21 06.21 08.21 08.21 08.21 08.11 11.21 | 04.21 04.21 06.21 06.21 06.21 06.21 06.21 08.21 08.21 09.21 нет 12.21 | Увеличение количества земельных участков и объёма площадей земельных участков, реализуемых для строительства и размещения объектов | Земельные участки поставлены на кадастровый учет в количестве 314 земельных участков общей площадью 34,06 га |  |
| 1.2 | Выполнение топографо-геодезических работ на территории Партизанского городского округа | 03.21 | 06.21 | 03.21 | 06.21 | Определение мест размещения 318 земельных участков | Определены места размещения 314 земельных участков |  |
| 1.3 | Выполнение документации по планировке территории для формирования земельных участков территории Партизанского городского округа | 08.21 | 11.21 | 08.21 | нет | Формирование земельных участков, реализуемых для дальнейшего предоставления | Не сформированы 25 земельных участков по четырем территориям для размещения многоквартирных жилых домов. | Расторжение контракта с поставщиком в одностороннем порядке из-за не выполнения условий контракта |

6

Таблица 5

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории

Партизанского городского округа» на 2021- 2023 годы по итогам 2021 года

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | Причины (не выполнения, перевыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020год | отчетный год, 2021г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля общей площади территории, обеспеченной документацией по планировке территории, в общей площади застроенных и подлежащих застройке территорий населенных пунктов городского округа | % | 12,5 га | 17,5 | 12,5 | Показатели не выполнены из-за не выполнения контракта поставщиком |
| 1.2 | Доля площади территории под многоквартирными жилыми домами, обеспеченными кадастровым учетом, от общей площади многоквартирной жилой застройки на территории городского округа | % | 10,0 | 20,0 | 40,0 200% | Показатели перевыполнены из-за формирования земельных участков как ранее учтенных земельных участков по схеме на кадастровом плане территории |

=135,5 %

_____________________